DUDI SOFTWARE

ĐẶC TẢ KỸ THUẬT LANDING PAGE

Dịch vụ cập nhật & nâng cấp website doanh nghiệp

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Đơn vị | Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DUDI |
| Phiên bản | 1.0 — 08/09/2026 |
| Đối tượng dùng | TTS nội dung, UI/UX, frontend, QA và người duyệt |
| Mục tiêu | Triển khai trong 7 ngày, ưu tiên công cụ miễn phí và đo được lead |

Nguyên tắc chốt — Landing page chỉ có một hành động chính: khách gửi website hiện tại để DUDI kiểm tra. Giá 500.000 / 2.000.000 / 5.000.000 đồng là giá theo gói, thanh toán một lần; không phải phí tháng.

# 1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu này là tiêu chuẩn triển khai và nghiệm thu landing page cho dịch vụ cập nhật, sửa và nâng cấp website cũ. TTS/dev phải bám đúng cấu trúc, nội dung, hành vi và điều kiện nghiệm thu dưới đây; mọi phát sinh ngoài phạm vi cần được người phụ trách phê duyệt trước khi làm.

Đầu ra: 01 landing page responsive, có form nhận yêu cầu, nút Zalo/điện thoại, SEO on-page cơ bản, tracking hành vi và bàn giao mã nguồn/cấu hình.

Hành động chuyển đổi chính: Gửi đường dẫn website để được kiểm tra và tư vấn gói phù hợp.

Hành động phụ: Nhắn Zalo hoặc gọi hotline.

Ngoài phạm vi: Hệ thống CRM trả phí, chatbot trả phí, chạy quảng cáo, viết lại toàn bộ website, chức năng nghiệp vụ phức tạp.

# 2. Mục tiêu đo lường

| Mã | Mục tiêu | Điều kiện đạt |
| --- | --- | --- |
| M1 | Khách hiểu dịch vụ | Trong 10 giây đầu nhận ra DUDI sửa/nâng cấp website cũ và thấy mức giá khởi điểm. |
| M2 | Tạo lead | Form gửi thành công; dữ liệu có nguồn truy cập và gói khách quan tâm. |
| M3 | Tạo niềm tin | Có case thật, quy trình, phạm vi gói, pháp nhân và người chịu trách nhiệm rõ ràng. |
| M4 | Không phát sinh phí | Ưu tiên hạ tầng và công cụ đang có; không tự ý mua plugin, ảnh, font hoặc dịch vụ mới. |

# 3. Kiến trúc nội dung landing page

| ID | Section | Mục đích | Nội dung bắt buộc | Nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Header | Nhận diện + liên hệ nhanh | Logo DUDI; hotline/Zalo; CTA “Gửi website cần kiểm tra” | CTA cuộn tới form; nút gọi/Zalo đúng liên kết |
| S02 | Hero | Nói rõ vấn đề và lời hứa | H1; mô tả 2 dòng; giá từ 500.000đ; CTA chính; CTA Zalo phụ | H1 duy nhất; CTA nhìn thấy ở màn hình đầu |
| S03 | Dấu hiệu cần nâng cấp | Giúp khách tự nhận diện nhu cầu | Web chậm; lỗi mobile; giao diện cũ; khó cập nhật; form lỗi; không ra lead | 6 dấu hiệu, ngắn, có icon nhất quán |
| S04 | Giải pháp DUDI | Biến vấn đề thành đầu việc | Nội dung; UI; mobile; tốc độ; SEO; form; chức năng; kiểm tra lỗi | Không hứa kết quả tuyệt đối |
| S05 | Case thực tế | Chứng minh năng lực | Bao bì 11,5tr; du lịch 3,5tr; ảnh trước/sau nếu có | Chỉ dùng dữ liệu xác minh được |
| S06 | Quy trình | Giảm rủi ro mua | Gửi web → đánh giá → chốt phạm vi → triển khai → nghiệm thu → bàn giao | 6 bước, nêu đầu vào mỗi bước |
| S07 | Bảng giá | Giúp tự chọn gói | 3 gói 500k / 2tr / 5tr; phạm vi; thời gian; số vòng sửa | Ghi “Giá/gói”, không ghi “Giá/tháng” |
| S08 | Làm mới toàn bộ | Chặn nhầm kỳ vọng | Báo giá riêng từ 10 triệu khi code cũ khó bảo trì hoặc cần thiết kế lại | Không gộp vào gói 5 triệu |
| S09 | Vì sao chọn DUDI | Tăng tin cậy | Phạm vi rõ; kiểm tra trước; báo giá trước; bảo hành lỗi 30 ngày; người phụ trách | Không dùng số liệu 150+ / 50+ nếu chưa chứng minh |
| S10 | FAQ | Giải tỏa phản đối | Giá; thời gian; dữ liệu; SEO; bảo hành; thanh toán; quyền truy cập | 8–10 câu trả lời ngắn |
| S11 | Form nhận yêu cầu | Thu lead đủ để tư vấn | Thông tin khách + URL + vấn đề + gói + đồng ý liên hệ | Validation, trạng thái gửi, chống spam |
| S12 | CTA cuối | Chốt hành động | Lặp lại lợi ích + CTA gửi website + Zalo/điện thoại | Không thêm lựa chọn gây nhiễu |
| S13 | Footer | Pháp lý và liên hệ | Tên pháp nhân, MST, địa chỉ, hotline, email, chính sách | Thông tin pháp lý phải khớp hồ sơ |

# 4. Nội dung chi tiết từng khu vực

| Khu vực | Yêu cầu nội dung/giao diện | Hành vi & nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| S01 Header | Desktop: logo trái; hotline/Zalo và CTA phải. Mobile: logo + CTA; menu rút gọn nếu cần. | CTA → #form-tu-van; điện thoại dùng tel:; Zalo mở đúng trang chat. |
| S02 Hero | H1 đề xuất: “Website cũ, chậm hoặc khó ra khách? DUDI giúp cập nhật đúng phần cần thiết.” Mô tả: kiểm tra, báo phạm vi trước, giá từ 500.000đ/gói. | Nút chính: “Gửi website để kiểm tra”. Nút phụ: “Nhắn Zalo”. |
| S03 Vấn đề | Mỗi thẻ gồm icon, tiêu đề 3–6 từ, mô tả tối đa 18 từ. Không dùng đoạn dài. | Desktop 3 cột; mobile 1 cột; toàn bộ nội dung đọc được không cần hover. |
| S04 Giải pháp | Bám 8 hạng mục trong bảng giá; mỗi mục phải mô tả kết quả bàn giao, không chỉ nêu thuật ngữ. | Có liên kết tới bảng giá; tránh cam kết “chắc chắn tăng doanh thu/đạt điểm 100”. |
| S05 Case | Bao bì: website đã hoàn thành, đang hoạt động, phía khách chưa cung cấp đủ dữ liệu để cập nhật. Du lịch 3,5tr: website đã hoàn thành, đã thanh toán, vẫn hoạt động và SEO do đơn vị khác thực hiện. | Tên/ảnh/logo khách chỉ công khai khi được phép; không biến suy luận thành kết quả kinh doanh. |
| S06 Quy trình | Mỗi bước ghi rõ DUDI làm gì, khách cần cung cấp gì và đầu ra của bước. | Bước “chốt phạm vi” phải xảy ra trước khi code; nghiệm thu bám phạm vi đã chốt. |
| S07 Bảng giá | Dùng bảng/card 3 gói; làm nổi gói Tiêu chuẩn; đặt ghi chú phí ngoài phạm vi ngay dưới bảng. | CTA từng gói tự điền trường “Gói quan tâm” trong form. |
| S08 Làm mới | Dùng một khối riêng sau bảng giá: “Website quá cũ hoặc cần làm lại toàn bộ? Báo giá riêng từ 10 triệu.” | Có CTA “Yêu cầu đánh giá lại toàn bộ”. |
| S09 Tin cậy | Hiển thị người phụ trách, cách liên hệ, quy tắc báo giá và bảo hành lỗi 30 ngày. | Không hiển thị các con số dự án/nhân sự/năm kinh nghiệm chưa có bằng chứng. |
| S10 FAQ | Dùng accordion; câu trả lời phải có sẵn trong HTML để bot tìm kiếm và người tắt JS vẫn đọc được. | Mở/đóng bằng bàn phím; trạng thái aria-expanded đúng. |
| S11 Form | Form ngắn; URL website có thể để trống vì một số khách chưa có đường dẫn tiện gửi. | Gửi thành công có mã lead hoặc thông báo rõ; lỗi không làm mất dữ liệu đã nhập. |
| S12–13 | CTA cuối lặp lại lợi ích; footer dùng tên pháp nhân chính xác: Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DUDI. | Không dùng tên pháp nhân cũ/sai. Link chính sách mở đúng trang. |

# 5. Phạm vi ba gói dịch vụ

Bảng dưới đây là nguồn nội dung chuẩn để dựng section giá. Mọi câu chữ marketing phải giữ nguyên giới hạn phạm vi.

| Hạng mục | Cơ bản | Tiêu chuẩn | Cao cấp |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu | Sửa nhanh, cập nhật nội dung | Cải thiện giao diện & trải nghiệm | Nâng cấp toàn diện trong phạm vi |
| Phù hợp | Web đang ổn, cần chỉnh nhẹ | Web cũ, hiển thị chưa tốt | Web yếu, trải nghiệm/chuyển đổi kém |
| Số trang | Tối đa 3 | Tối đa 5 | Tối đa 10 |
| Nội dung | Thay nội dung khách cung cấp | Viết lại nhẹ + chỉnh bố cục | Tối ưu nội dung theo chuyển đổi trong phạm vi |
| Giao diện | Chỉnh nhẹ | Sửa layout từng trang hiện có | Thiết kế lại các trang chính trong phạm vi |
| Mobile | Fix lỗi cơ bản | Tối ưu hiển thị | Tối ưu trải nghiệm trong phạm vi |
| Tốc độ | Không | Cải thiện cơ bản | Tối ưu kỹ thuật sâu; không cam kết điểm tuyệt đối |
| SEO | Không | Title, meta, heading cơ bản | Audit + SEO on-page tối đa 10 trang |
| Form | Sửa form hiện có | Cải tiến form hiện có | Thiết kế lại form/luồng thu lead |
| Chức năng | Không thêm | Tối đa 2 chức năng nhỏ | 1 chức năng vừa hoặc 3 chức năng nhỏ |
| Kiểm tra | Phần đã chỉnh | Các trang trong phạm vi | Toàn bộ khu vực nâng cấp |
| Vòng chỉnh sửa | 1 vòng | 2 vòng | 3 vòng |
| Thời gian | 1–3 ngày làm việc | 3–7 ngày làm việc | 7–14 ngày làm việc |
| Giá/gói | 500.000đ | 2.000.000đ | 5.000.000đ |

Điều kiện chung — Thời gian tính từ lúc nhận đủ nội dung, quyền truy cập và xác nhận phạm vi. Bảo hành 30 ngày đối với lỗi phát sinh từ phần DUDI đã chỉnh. Không bao gồm domain, hosting, license trả phí, chụp ảnh, nhập liệu số lượng lớn, viết nội dung toàn bộ và chức năng phức tạp.

Hình tham chiếu section bảng giá — nhãn đúng phải là GIÁ/GÓI.

# 6. Đặc tả form và xử lý lead

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Kiểm tra | Gợi ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | text | Có | 2–80 ký tự | Nguyễn Văn A |
| Số điện thoại/Zalo | tel | Có | 9–12 chữ số sau khi bỏ khoảng trắng; chấp nhận +84 | 0909 000 000 |
| Tên doanh nghiệp | text | Có | 2–120 ký tự | Công ty ABC |
| Website hiện tại | url | Không | Nếu nhập phải là URL hợp lệ; tự bổ sung https:// khi phù hợp | https://example.com |
| Vấn đề đang gặp | textarea | Có | 10–1.000 ký tự | Web tải chậm và lỗi trên điện thoại… |
| Gói quan tâm | select | Có | Cơ bản / Tiêu chuẩn / Cao cấp / Chưa rõ | Chưa rõ |
| Thời gian mong muốn | select | Không | Trong 3 ngày / 1 tuần / 2 tuần / Chưa gấp | 1 tuần |
| Đồng ý liên hệ | checkbox | Có | Phải được chọn trước khi gửi | Tôi đồng ý để DUDI liên hệ… |

## 6.1 Hành vi form

Nút gửi bị khóa trong lúc xử lý; không gửi trùng khi người dùng bấm nhiều lần.

Hiển thị lỗi ngay dưới trường, bằng câu dễ hiểu; con trỏ/focus chuyển tới lỗi đầu tiên.

Gửi thành công: hiển thị lời cảm ơn, thời gian phản hồi dự kiến và hai nút Zalo/điện thoại.

Gửi thất bại: giữ nguyên dữ liệu đã nhập, báo thử lại hoặc liên hệ Zalo; không hiển thị lỗi hệ thống nhạy cảm.

Gắn timestamp, trang nguồn, referrer và UTM (source, medium, campaign, content) vào lead nếu có.

Chống spam miễn phí bằng honeypot, giới hạn tần suất phía máy chủ và kiểm tra dữ liệu đầu vào.

Lead phải được lưu/gửi tới kênh do người phụ trách xác nhận trước khi triển khai; test bằng lead giả sau khi deploy.

# 7. Yêu cầu chức năng

| ID | Chức năng | Yêu cầu | Điều kiện nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Điều hướng neo | CTA điều hướng đúng section và không bị header che. | Tất cả CTA top/mid/bottom hoạt động trên desktop và mobile. |
| F02 | Liên hệ | Nút gọi dùng tel:; Zalo dùng URL chính thức; email dùng mailto:. | Không có link rỗng hoặc placeholder #. |
| F03 | Chọn gói | CTA trong card giá cuộn tới form và tự chọn đúng gói. | Gói vẫn đúng sau khi form hiển thị. |
| F04 | FAQ | Accordion truy cập được bằng chuột, bàn phím và trình đọc màn hình. | aria-controls/expanded đúng; nội dung tồn tại trong HTML. |
| F05 | Form | Validate client + server; trạng thái loading/success/error. | Không gửi trùng; không mất dữ liệu khi lỗi. |
| F06 | Tracking | Gửi event cho CTA, liên hệ, chọn gói và form. | Xem được event trong chế độ debug hoặc log kiểm thử. |
| F07 | Bảo mật | HTTPS; sanitize input; không để secret/API key trong frontend. | Không có mixed content; không log dữ liệu nhạy cảm công khai. |

# 8. Responsive và UI

| Thiết bị | Breakpoint | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Desktop | ≥ 1200px | Nội dung tối đa 1200px; bảng giá 3 cột; case 2 cột; form không quá rộng. |
| Tablet | 768–1199px | Lưới giảm còn 2 cột; không tràn bảng; CTA vẫn rõ; khoảng chạm đủ lớn. |
| Mobile | < 768px | Tất cả về 1 cột; card giá xếp dọc; nút liên hệ dễ bấm; font body tối thiểu 16px khi render web. |

Màu thương hiệu chính: đỏ DUDI; nền trắng; chữ chính có độ tương phản đạt WCAG AA.

Không dùng chữ nằm trong ảnh cho nội dung quan trọng. Ảnh phải có alt text phù hợp.

Trạng thái hover, focus, active và disabled phải phân biệt được; focus keyboard không bị xóa.

Không dùng hiệu ứng chuyển động làm chậm hoặc gây khó đọc; tôn trọng prefers-reduced-motion.

# 9. SEO, hiệu năng và dữ liệu cấu trúc

| ID | Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| SEO-01 | Title | Duy nhất, mô tả đúng dịch vụ, khoảng 50–60 ký tự. |
| SEO-02 | Meta description | Khoảng 140–160 ký tự, có lợi ích và CTA; không nhồi từ khóa. |
| SEO-03 | Heading | Một H1; H2/H3 đúng thứ bậc; không dùng heading chỉ để phóng to chữ. |
| SEO-04 | Canonical/OG | Canonical đúng URL; og:title/description/image; ảnh chia sẻ tối thiểu 1200×630. |
| SEO-05 | Schema | Organization/LocalBusiness, Service và FAQPage chỉ khi nội dung tương ứng hiển thị thật. |
| PERF-01 | Ảnh | WebP/AVIF khi phù hợp; đúng kích thước; lazy-load ảnh dưới màn hình đầu. |
| PERF-02 | Core Web Vitals | Mục tiêu LCP ≤ 2,5s; CLS ≤ 0,1; INP ≤ 200ms trên lần kiểm tra đại diện, không cam kết tuyệt đối cho mọi thiết bị/mạng. |
| PERF-03 | Tài nguyên | Minify; cache; preload có chọn lọc; không nạp thư viện chỉ cho hiệu ứng nhỏ. |

# 10. Tracking không tốn phí

| Event | Kích hoạt | Thuộc tính tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| cta_click | Mọi CTA | position, label, target |
| zalo_click | Bấm Zalo | position, page_path |
| phone_click | Bấm gọi | position, page_path |
| package_select | Chọn gói | package_name, package_price |
| form_start | Bắt đầu tương tác form | first_field, source |
| form_submit | Bấm gửi hợp lệ | package_name, has_website_url |
| form_success | Backend xác nhận nhận lead | lead_id nếu có, source |
| form_error | Gửi lỗi | error_type; không gửi nội dung riêng tư |

Nếu website đã có GA4 thì cấu hình event trên GA4/GTM. Nếu chưa có, vẫn phải chuẩn hóa dataLayer/event hook và lưu nguồn lead trong dữ liệu form để tích hợp sau; không mua công cụ mới.

# 11. Kế hoạch triển khai 7 ngày

| Mốc | Công việc | Phụ trách | Đầu ra bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Chốt nội dung + wireframe | Nội dung/TTS + người duyệt | Copy từng section; wireframe desktop/mobile; dữ liệu pháp lý |
| Ngày 2 | Thiết kế UI | UI/UX | Figma hoặc mockup; component; trạng thái form/CTA |
| Ngày 3 | Dựng nền | Frontend | Header, Hero, vấn đề, giải pháp, case |
| Ngày 4 | Dựng chuyển đổi | Frontend | Quy trình, bảng giá, FAQ, form, footer |
| Ngày 5 | Tích hợp | Frontend/Backend | Form, lưu/gửi lead, tracking, SEO/schema |
| Ngày 6 | QA + sửa | QA/TTS/Dev | Responsive, trình duyệt, nội dung, link, form, tốc độ |
| Ngày 7 | Nghiệm thu + deploy | Người phụ trách | Deploy; lead test; bàn giao; ghi nhận backlog |

# 12. Checklist kiểm thử

| Nhóm | Điều kiện phải kiểm |
| --- | --- |
| Nội dung | Tên pháp nhân đúng; không có “giá/tháng”; không có số liệu 150+/50+/30+/5+ chưa chứng minh; chính tả thống nhất. |
| CTA & link | Tất cả CTA đúng đích; tel/Zalo/email hoạt động; không còn link # hoặc link môi trường test. |
| Form | Required/validation đúng; không gửi trùng; success/error rõ; lead tới đúng nơi; nguồn lead được lưu. |
| Responsive | Kiểm tra 360, 390, 768, 1024, 1440px; không tràn ngang; bảng/card dễ đọc; nút dễ chạm. |
| Trình duyệt | Chrome, Edge, Safari/Firefox bản gần nhất nếu có thiết bị; kiểm tra Android và iPhone thực tế khi có. |
| SEO | Title/meta/canonical/OG/H1/schema/robots/sitemap; link nội bộ; alt ảnh; URL thân thiện. |
| Hiệu năng | Ảnh nén; không lỗi console; không request 404; kiểm tra Lighthouse/PageSpeed và ghi lại kết quả. |
| Khả năng truy cập | Tab order; focus; label form; contrast; accordion bàn phím; thông báo lỗi được đọc rõ. |
| Bảo mật | HTTPS; sanitize; secret không nằm frontend; lỗi hệ thống không lộ stack trace; có chống spam cơ bản. |

# 13. Definition of Done — điều kiện nghiệm thu

☐ Đủ 13 khu vực hoặc có biên bản/ghi chú duyệt bỏ khu vực cụ thể.

☐ Nội dung ba gói khớp bảng phạm vi; gói Cao cấp thể hiện đúng 3 vòng chỉnh sửa.

☐ Form gửi thành công trên môi trường thật và người phụ trách nhận được lead test.

☐ Các CTA, Zalo, điện thoại, email và link chính sách hoạt động.

☐ Không có lỗi hiển thị nghiêm trọng tại các breakpoint và trình duyệt đã thống nhất.

☐ SEO on-page, OG, schema phù hợp và tracking event đã kiểm tra.

☐ Mã nguồn/cấu hình đã bàn giao; không có khóa bí mật trong mã frontend.

☐ Có ảnh chụp hoặc biên bản kết quả QA, danh sách lỗi đã sửa và backlog ngoài phạm vi.

# 14. Nội dung pháp lý và liên hệ cần xác nhận trước khi đăng

| Mục | Dữ liệu/việc cần làm |
| --- | --- |
| Tên pháp nhân | Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DUDI |
| Mã số thuế | 0319641544 — người phụ trách kiểm tra lại với giấy đăng ký doanh nghiệp trước khi publish |
| Hotline | 0909 163 821 — kiểm tra gọi thử |
| Email | contact@dudisoftware.com — kiểm tra hộp thư nhận |
| Địa chỉ | 49/2 Đường 14, Phường Thủ Đức, TP.HCM — đối chiếu hồ sơ mới nhất trước khi publish |

# 15. Phụ lục — nội dung CTA chuẩn

| Vị trí | Câu chữ |
| --- | --- |
| CTA chính | Gửi website để DUDI kiểm tra |
| CTA gói Cơ bản | Chọn gói Cơ bản — 500.000đ |
| CTA gói Tiêu chuẩn | Chọn gói Tiêu chuẩn — 2.000.000đ |
| CTA gói Cao cấp | Chọn gói Cao cấp — 5.000.000đ |
| CTA làm mới | Yêu cầu đánh giá làm lại toàn bộ |
| Thông báo thành công | DUDI đã nhận thông tin. Bên mình sẽ kiểm tra website và liên hệ lại qua số điện thoại/Zalo bạn cung cấp. |